

## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 01.12.2016 № 216**

станица Журавская

1. **Об утверждении ведомственной целевой программы**
2. **«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог**
3. **Журавского сельского поселения Кореновского района на 2017 год»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 25 июня 2015 года № 117 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» а так же в целях обеспечения населения бесперебойным, комфортным и безопасным дорожным движением, а также повышения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети Журавского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Журавского сельского поселения Кореновского района на 2017 год» (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Журавского сельского поселения Кореновского района, а так же разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Журавского сельского поселения Кореновского района.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района И.В. Солодовник

2

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 01.12.2016 № 216

1. «Об утверждении ведомственной целевой программы
2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
3. Журавского сельского поселения
4. Кореновского района на 2017 год»

Проект подготовлен и внесен:

финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

начальник отдела М.А. Боровец

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района Т.И. Шапошник

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 01.12.2016 № 217

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

Журавского сельского поселения Кореновского района на 2017 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств бюджета) | Администрация Журавского сельского поселения Кореновского района |
| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Журавского сельского поселения Кореновского района на 2017 год» (далее - Программа) |
| Основания для разработки Программы | Федеральный Закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  Закон Краснодарского края от 7 июня 2001 года №369-КЗ «Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края» |
| Цели и задачи Программы | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Журавского сельского поселения Кореновского района и создание условий для комфортного проживания граждан;  выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования Журавского сельского поселения Кореновского района. |
| Целевые индикаторы и показатели | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (км) |
| Характеристика программных мероприятий | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Журавского сельского поселения Кореновского района |
| Срок реализации Программы | 2017 год |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 1294,5 тысяч рублей, из краевого бюджета – 0,0 тысяч рублей, из местного бюджета – 1294,5 тысяч рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог – 1,60 км.  Реализация Программы позволит создать более комфортные условия для проживания населения в Журавском сельском поселении Кореновского района |

2

1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Хорошее состояние улично-дорожной сети – необходимое условие успешного развития экономики Журавского сельского поселения Кореновского района поселения и улучшения условий жизни населения.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Неразвитость улично-дорожной сети усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки. Отсутствие дорог с твердым покрытием по некоторым улицам Журавского сельского поселения Кореновского района сдерживает их развитие, ведет к оттоку из них трудоспособного населения.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, а также с повреждением транспортных средств, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы, затраты по восстановлению разрушенных элементов автомобильных дорог.

Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами.

2. Цели и задачи реализации Программы

Основной целью Программы является повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Журавского сельского поселения Кореновского района и создание условий для комфортного проживания граждан.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог Журавского сельского поселения Кореновского района;

обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог Журавского сельского поселения Кореновского района.

3

3 .Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Общий объем финанси-рования (тыс.руб.) | в том числе | | Муниципальный заказчик |
| краевой  бюджет | местный  бюджет |
| Ремонт наиболее загруженных участков дорог с асфальтобетонным покрытием по улицам Журавского сельского поселения  В том числе:  софинансирование расходных обязательств в соответствии с подпрограммой «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» государственной программмы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»:  Срок реализации-2-3 квартал 2017 года | 831,5 |  | 831,5 | Администрация Журавского сельского поселение  Кореновского района |
| Ремонт дорог с гравийным покрытием по улицам Журавского сельского поселения  Срок реализации 2-3 квартал 2017 года | 163,2 |  | 163,2 | Администрация Журавского сельского поселение  Кореновского района |
| Нанесение линий дорожной разметки, искусственных дорожных неровностей, светофоров  Срок реализации -2-3 квартал 2017 года | 102,1 |  | 102,1 | Администрация Журавского сельского поселение  Кореновского района |
| Установка дорожных знаков  Срок реализации -2 квартал 2017 года | 139,3 |  | 139,3 | Администрация Журавского сельского поселение  Кореновского района |
| Обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности движения  Срок реализации -1-3 квартал 2017 года | 58,4 |  | 54,8 | Администрация Журавского сельского поселение  Кореновского района |
| ИТОГО | **1294,5** |  | **1294,5** |  |

4

4. Объемы и источники финансирования

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Сумма средств, которую необходимо предусмотреть в бюджете Журавского сельского поселения Кореновского района на 2017 год для реализации программы составляет 1294,5 тысяч рублей.

Объемы финансирования Программы носят прогнозированный характер и подлежат уточнению.

5. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы - 2017 год.

6. Ожидаемые результаты от реализации ведомственной целевой Программы

Реализация Программы позволит:

создать более комфортные условия для проживания населения на территории Журавского сельского поселения Кореновского района;

обеспечить устойчивое функционирование автомобильных дорог Журавского сельского поселения Кореновского района.

Ожидаемые социально-экономические результаты

от реализации программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора целей Программы | 2016 год  базовый | 2017 год |
| 1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, всего (км) | 1,560 | 1,60 |
| 2 | Количество ДТП, в тч. в темное время суток | 0 | 0 |

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района И.В. Солодовник