УТВЕРЖДАЮ

Глава Журавского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Сергиенко

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 год

**План мероприятий по улучшению качества питьевой воды в сетях водоснабжения МУП ЖКХ Журавского поселения на 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | Объем | Срок исполне-ния | Исполнитель |
| 1. Организационные мероприятия | | | | |
| 1.1 | Обеспечить выделение средств по улучшению водоснабжения населения | Согл. пр. программы предприятияи ср-в адм-ции поселения | 2020 год | Адм-ция Журавского СП, директор МУП ЖКХ |
| 1.2 | Разработать и утвердить план работы предприятия с учетом результатов социально-гигиенического мониторинга |  | Январь 2020 год | Адм-ция Журавского СП, директор МУП ЖКХ |
| 1. Практические мероприятия | | | | |
| 2.1 | Организовать замену ветхих и аварийных сетей водоснабжения поселения | Согласно плана | 2020 год | Директор МУП ЖКХ |
| 2.2 | Организовать промывку и обеззараживание тупиковых водопроводных сетей | Согласно плана | 2020 год | Директор МУП ЖКХ |
| 2.3 | В весенне-летний период организовать рейдовые мероприятия по пресечению фактов нецелевого использования питьевой воды | Регулярно | Апрель-сентябрь 2020 г | Директор МУП ЖКХ |
| 2.4 | Организовать работу по выполнению производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды, согласно рабочей программы, согласованной с ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей | Согласно программы производ. контроля | Постоянно | Директор МУП ЖКХ |
| 2.5 | Разместить на официальном сайте администрации Журавского поселения информацию о качестве питьевой воды в поселении | На сайте поселения | Ежеквартально | МУП ЖКХ  Журавского  поселения |

Директор МУП ЖКХ Журавского поселения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В.Червяк