| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А.Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ И.В. Солодовник «__» ___________ 20__г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в  Журавском сельском поселении на 2015 год»

за 1-й квартал 2015 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ямочный ремонт наиболее загруженных участков дорог с асфальтобетонным покрытием по улицам Журавского сельского поселения В том числе: Софинансирование расходных обязательств в соответствии с подпрограммой «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края»государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2015 году по ремонту- ул.Садовой от ПК0+00(ул.Красная) до ПК 3+05 в ст.Журавской |  | План | 1281,5 | 201,5 | 0 | 1080,0 |  | 1,05% Срок реализации 2-3 квартал 2015г |
|  |  | 2015 | План | 1219,6 | 139,6 | 0 | 1080,0 | 0 |  |
|  |  |  | Исполнение | 13,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Ямочный ремонт дорог с гравийным покрытием по улицам Журавского сельского поселения | 2015 | План | 176,4 | 176,4 | 0 | 0 | 0 | 0 Расходы запланированы на 2-3 квартал 2015г |
|  |  |  | Исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Нанесение линий дорожной разметки | 2015 | план | 17,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 Расходы запланированы на 2-3 квартал 2015г |
|  |  |  | исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Установка дорожных знаков | 2015 | план | 99,5 | 99,5 | 0 | 0 | 0 | 0 Расходы запланированы на 2-3 квартал 2015г |
|  |  |  | исполнение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе | 2015 | План | 1574,9 | 494,9 | 0 | 1080,0 | 0 | 0,85% |
|  |  |  | Исполнение | 13,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 |  |

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             И.В. Солодовник