| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А.Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ И.В. Солодовник «__» ___________ 20__г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в  Журавском сельском поселении на 2018 год»

за 6 месяцев 2018 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполне ние | Общий объем финанси рования, тыс. руб. | в том числе | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мест ный бюджет | привлеченные средства из: |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюд жетных источни ков |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ремонт наиболее загружен-ных участков дорог с асфа-льтобетонным покрытием по улицам Журавского сельского поселения | 2018 | План | 5597,7 | 831,5 | 0 | 4766,2 | 0 | 5,3% Срок реализации 2-3 квартал 2018г |
|  |  |  | Исполнение | 295,1 | 295,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Ремонт дорог с гравийным покрытием по улицам Журавского сельского поселения | 2018 | План | 655,2 | 655,2 | 0 | 0 | 0 | 5,3% Расходы запланированы на 2-3 квартал 2018г |
|  |  |  | Исполнение | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Нанесение линий дорожной разметки, искусственных дорожных неровностей, светофоров | 2018 | план | 123,0 | 123,0 | 0 | 0 | 0 | 44% Расходы запланированы на 2-3 квартал 2018г |
|  |  |  | исполнение | 53,8 | 53,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Установка дорожных знаков | 2018 | план | 128,7 | 128,7 | 0 | 0 | 0 | 33% Расходы запланированы на 2 квартал 2018г |
|  |  |  | исполнение | 42,4 | 42,4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности движения | 2018 | план | 229,1 | 229,1 | 0 | 0 | 0 | 36,2% Расходы запланированы на 2-3 квартал 2018г |
|  |  |  | исполнение | 83,0 | 83,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе | 2018 | План | 6733,7 | 1967,5 | 0 | 4766,2 | 0 | 7,6% |
|  |  |  | Исполнение | 509,3 | 509,3 | 0 | 0 | 0 |  |

Ведущий специалист финансового отдела                                                                                                             Т.П. Манько