| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И.Шапошник «__» ___________ 20__г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ М.А.Боровец «__» ___________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ И.В. Солодовник «__» ___________ 20__г. |
| --- | --- |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в  Журавском сельском поселении на 2016 год»

за 9 месяцев 2016 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполне ние | Общий объем финанси рования, тыс. руб. | в том числе | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мест ный бюджет | привлеченные средства из: |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюд жетных источни ков |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ремонт наиболее загружен-ных участков дорог с асфа-льтобетонным покрытием по улицам Журавского сельского поселения | 2016 | План | 834,3 | 834,3 | 0 | 0 | 0 | 14,9% Срок реализации 2-4 квартал 2016г |
|  |  |  | Исполнение | 124,5 | 124,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Ямочный ремонт дорог с гравийным покрытием по улицам Журавского сельского поселения | 2016 | План | 198,1 | 198,1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Исполнение | 198,1 | 198,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Нанесение линий дорожной разметки | 2016 | план | 123,9 | 123,9 | 0 | 0 | 0 | 64% Расходы запланированы на 2-4 квартал 2016г |
|  |  |  | исполнение | 79,0 | 79,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Установка дорожных знаков | 2016 | план | 123,6 | 123,6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 123,6 | 123,6 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности движения | 2016 | план | 84,9 | 84,9 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 84,9 | 84,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе | 2016 | План | 1364,8 | 1364,8 | 0 | 0 | 0 | 44,7% |
|  |  |  | Исполнение | 610,1 | 610,1 | 0 | 0 | 0 |  |

Ведущий специалист финансового отдела                                                                                                             Т.П. Манько