## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО  РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2017	                             	                                                                                       № 150

станица Журавская

О внесении изменений в постановление администрации

Журавского сельского поселения Кореновского района

от 08.12.2015 № 222 «Об утверждении ведомственной

целевой программы «Устойчивое развитие сельских

территорий Журавского сельского поселения

Кореновского района на 2016-2018 годы»

(с изменениями от 23.03.2016 № 60, от 21.06.2016 № 116,

от 22.11.2016 № 210, от 13.12.2016 № 228, от 20.02.2017 № 27,

от 06.06.2017 № 104)

В целях реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Российской Федерации                   на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и в соответствии с постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 25.06.2015 № 117 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Журавского    сельского поселения Кореновского района от 08.12.2015 № 222                                 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы» (с изменениями от 23.03.2016 № 60, от 21.06.2016 №116, от 22.11.2016 № 210, от 13.12.2016 № 228, от 20.02.2017 № 27, от 06.06.2017 № 104) следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 2661,5 тыс.рублей из бюджета поселения, в том числе:

| Наименование | всего | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газификация | 1923,4 | 288,0 | 812,3 | 823,1 |
| Водоснабжение | 738,1 | 51,9 | 676,2 | 10,0 |
| всего | 2661,5 | 339,9 | 1488,5 | 833,1» |

1.2. раздел 3 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Журавского сельского поселения

Кореновского района на 2016-2018 годы» и раздел 4 «Ресурсное обеспечение мероприятий» изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах Журавского сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Журавского сельского поселения Кореновского района.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                       И.В. Солодовник

3

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 218.08.2017 № 150

«О внесении изменений в постановление администрации

Журавского сельского поселения Кореновского района

от 08.12.2015 № 222 «Об утверждении ведомственной

целевой программы «Устойчивое развитие сельских

территорий Журавского сельского поселения

Кореновского района на 2016-2018 годы»

(с изменениями от 23.03.2016 № 60, от 21.06.2016 №116,                                      от 22.11.2016 № 210, от 13.12.2016 № 228, от 20.02.2017 № 27,

от 06.06.2017 № 104)

Проект подготовлен и внесен:

финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

начальник отдела                                                                               М.А. Боровец

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                      Т.И. Шапошник

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 21.08.2017  № 150

«3.Перечень программных мероприятий

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы Журавского сельского

поселения Кореновского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирова ния | Объем финанси-рования, всего (тыс. рублей) | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1.1 | Строительство арт-скважины (центральная) в ст.Журавской, переу-лок Кубанский и рекон-струкция водопровода (1200 п.м.) в ст.Журав-ской по ул.Степной, Краснодарского края Кореновского района Срок реализации - 3 квартал 2017 года | местный бюджет | 400,0 |  | 400,0 |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 400,0 |  | 400,0 |  |
| 1.2 | Проведение археоло-гических изысканий на земельном участке для строительства артс-кважины (центральная) в ст.Журавской, переулок Кубанский и реконструкция водопровода (1200 п.м.) в ст.Журавской по ул.Степной, Краснодарского края Кореновского района Срок реализации-2 квартал 2016-2018 годов | местный бюджет | 61,9 | 51,9 | 0,0 | 10,0 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 61,9 | 51,9 | 0,0 | 10,0 |
| 1.3 | Ремонт участка линии водопровода по ул.Южной х.Казаче-Малеваном от №176 до №242, протяженностью 1780м (22 абонента) | местный бюджет | 251,2 |  | 251,2 |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 251,2 |  | 251,2 |  |
| 1.4 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения по Журавскому сельскому поселению | местный бюджет | 25,0 |  | 25,0 |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 25,0 |  | 25,0 |  |
| ВСЕГО ПО мероприятию –ВОДОСНАБЖЕНИЕ | местный бюджет | 738,1 | 51,9 | 676,2 | 10,0 |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | всего | 738,1 | 51,9 | 676,2 | 10,0 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| 2.1 | Строительство газопровода низкого давления по ул.Южной и ул.Братской в ст.Журавской Срок реализации – 3 квартал 2018 года | местный бюджет | 800,0 |  |  | 800,0 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 800,0 |  |  | 800,0 |
| 2.2 | Изготовление проектно-сметной документации по строительству уличного газопровода низкого давления части ул.Лунева в х.Казаче-Малеваном от № 194 до № 182(в том числе изготовление проекта планировки территории, изготовление ПСД и прохождение государственной экспертизы проекта) Срок реализации – январь - декабрь 2016 года | местный бюджет | 136,1 | 136,1 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 136,1 | 136,1 |  |  |
| 2.3 | Строительство уличного газопровода низкого давления части ул.Лунева в х.Казаче-Малеваном от №194 до № 182 Срок реализации – июль-декабрь 2017 года | местный бюджет | 276,1 |  | 276,1 |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 276,1 |  | 276,1 |  |
| 2.3 | Техническое обслуживание (эксплуатация газораспределительной сети) по ул.Северной в ст.Журавской Срок реализации –ежеквартально | местный бюджет | 39,2 | 2,2 | 13,9 | 23,1 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 39,2 | 2,2 | 13,9 | 23,1 |
| 2.4 | Работы по выполнению топографической съемки земельного участка для строительства газопровода низкого давления по ул.Южной от № 208 до № 230 в х.Казаче-Малеваном Срок реализации -3 квартал 2016 года | местный бюджет | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 2.5 | Изготовление ПСД на строительство газопровода низкого давления по ул.Южной от № 208 до № 230 в х.Казаче-Малеваном Срок реализации -3 квартал 2016 года | местный бюджет | 99,7 | 99,7 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 99,7 | 99,7 |  |  |
| 2.6 | Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул.Южной от № 208 до № 230 в х.Казаче-Малеваном | местный бюджет | 522,3 |  | 522,3 |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | всего | 522,3 |  | 522,3 |  |
| ВСЕГО ПО мероприятию – ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | местный бюджет | 1923,4 | 288,0 | 812,3 | 823,1 |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | всего | 1923,4 | 288,0 | 812,3 | 823,1 |
| Итого по программе | местный бюджет | 2661,5 | 339,9 | 1488,5 | 833,1 |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | всего | 2661,5 | 339,9 | 1488,5 | 833,1 |

4. Ресурсное обеспечение мероприятий

Общий объем финансирования по реализации программы составляет 2661,5 тыс. рублей из бюджета поселения, в том числе:

| Наименование | всего | 2016г | 2017г | 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газификация | 1923,4 | 288,0 | 812,3 | 823,1 |
| Водоснабжение | 738,1 | 51,9 | 676,2 | 10,0 |
| всего | 2661,5 | 339,9 | 1488,5 | 833,1» |

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                       И.В. Солодовник