

## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 12.11.2018 № 193**

станица Журавская

1. **Об утверждении ведомственной целевой программы**
2. **«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог**
3. **Журавского сельского поселения Кореновского района на 2019 год»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 25 июня 2015 года № 117 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» а так же в целях обеспечения населения бесперебойным, комфортным и безопасным дорожным движением, а также повышения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети Журавского сельского поселения Кореновского района администрация Журавского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Журавского сельского поселения Кореновского района на 2019 год» (прилагается).
2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Журавского сельского поселения Кореновского района, а так же разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Журавского сельского поселения Кореновского района.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Исполняющий обязанности

главы Журавского

сельского поселения

Кореновского района Г.Н. Андреева

2

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 12.11.2018 № 193

1. «Об утверждении ведомственной целевой программы
2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
3. Журавского сельского поселения Кореновского района на 2019 год»

Проект подготовлен и внесен:

финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

начальник отдела М.А. Боровец

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района Т.И. Шапошник

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 00.11.2018 № 193

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Журавского

сельского поселения Кореновского района на 2019 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Журавского сельского поселения Кореновского района на 2019 год» (далее - Программа) |
| Основания для разработки Программы | Федеральный Закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  Закон Краснодарского края от 7 июня 2001 года №369-КЗ «Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края»;  Устав Журавского сельского поселения Кореновского района |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Журавского сельского поселения Кореновского района |
| Цели и задачи Программы | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Журавского сельского поселения Кореновского района и создание условий для комфортного проживания граждан;  выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования Журавского сельского поселения Кореновского района;  формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |
| Срок реализации Программы | 2019 год |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 1745,5 тысяч рублей, из краевого бюджета – 0,0 тысяч рублей, из местного бюджета – 1745,5 тысяч рублей |
| Контроль за выполнением программы | Администрация Журавского сельского поселения Кореновского района |

1.Правовое обоснование решения проблемы

Хорошее состояние улично-дорожной сети – необходимое условие успешного развития экономики Журавского сельского поселения Кореновского района поселения и улучшения условий жизни населения.

2

Правовое обоснование решения проблемы определено Федеральным Законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 7 июня 2001 года №369-КЗ «Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края», Уставом Журавского сельского поселения Кореновского района.

2. Характеристика проблемы

Увеличение количества автотранспортных средств у населения Журавского сельского поселения Кореновского района и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Неразвитость улично-дорожной сети усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки. Отсутствие дорог с твердым покрытием по некоторым улицам Журавского сельского поселения Кореновского района сдерживает их развитие, ведет к оттоку из них трудоспособного населения.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, а также с повреждением транспортных средств, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы, затраты по восстановлению разрушенных элементов автомобильных дорог.

Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами.

3. Цели и задачи реализации Программы

Основной целью Программы является повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Журавского сельского поселения Кореновского района и создание условий для комфортного проживания граждан.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог Журавского сельского поселения Кореновского района;

обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог Журавского сельского поселения Кореновского района;

формирование законопослушного поведения участников дорожного движения:

3

повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения;

профилактика дорожно-транспортного травматизма;

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

4. Краткая характеристика программных мероприятий

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Журавского

сельского поселения Кореновского района на 2019 год»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Общий объем финанси-рования (тыс.руб.) | в том числе | | Муниципальный заказчик |
| краевой  бюджет | местный  бюджет |
| 1 | Ремонт наиболее загруженных участков дорог с асфальтобетонным покрытием по улицам Журавского сельского поселения  В том числе:  софинансирование расходных обязательств в соответствии с подпрограммой «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»  ремонт и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по улицам ст.Журавской и х.Казаче-Малеваного  Срок реализации-2-3 квартал 2019 года | 967,2  415,3  551,9 |  | 967,2  415,3  551,9 | Администра  ция Журавского сельского поселение  Кореновско  го района |
| 2 | Ремонт дорог с гравийным покрытием по улицам Журавского сельского поселения  Срок реализации 2-3 квартал 2019 года | 411,3 |  | 411,3 | Администра  ция Журавского сельского поселение  Кореновско  го района |
| 3 | Нанесение линий дорожной разметки, искусственных дорожных неровностей, светофоров  Срок реализации -2-3 квартал 2019 года | 105,8 |  | 105,8 | Администра  ция Журавского сельского поселение  Кореновско  го района |
| 4 | Установка дорожных знаков  Срок реализации -2-3 квартал 2019 года | 116,4 |  | 116,4 | Администра  ция Журавского сельского поселение  Кореновско  го района |
| 5 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения  Срок реализации – 4 квартал 2019 года | 7,5 |  | 7,5 | Администра  ция Журавского сельского поселение  Кореновско  го района |
| 6 | Обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности движения  Срок реализации - ежемесячно | 137,3 |  | 137,3 | Администра  ция Журавского сельского поселение  Кореновско  го района |
|  | ИТОГО | **1745,5** |  | **1745,5** |  |

5.Объемы и источники финансирования

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Сумма средств, которую необходимо предусмотреть в бюджете Журавского сельского поселения Кореновского района на 2019 год для реализации программы составляет 1745,5 тысяч рублей.

Объемы финансирования Программы носят прогнозированный характер и подлежат уточнению.

6. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы - 2019 год.

7. Ожидаемые результаты от реализации ведомственной целевой Программы

Реализация Программы позволит:

5

создать более комфортные условия для проживания населения на территории Журавского сельского поселения Кореновского района;

обеспечить устойчивое функционирование автомобильных дорог Журавского сельского поселения Кореновского района;

сформировать законопослушное поведение участников дорожного движения.

Ожидаемые социально-экономические результаты

от реализации программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора целей Программы | 2018 год  базовый | 2019 год |
| 1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, всего (км) | 10,6 | 11,0 |
| 2 | Количество ДТП, в тч. в темное время суток | 0 | 0 |
| 3 | Количество детей в возрасте от 7-до 17 лет, прослушавших курс о формировании безопасного поведения детей на дорогах | 0 | 40 |

Исполняющий обязанности

главы Журавского

сельского поселения

Кореновского района Г.Н. Андреева